鞍湖园区凤顺路绿化提升工程

施工招标文件

招标人名称 （盖章）: 盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

招标代理机构（盖章）：深圳市众鑫工程造价咨询有限公司

2021年11月

第一部分  投标须知

前 附 表

| 序号 | 招 标 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鞍湖园区凤顺路绿化提升工程 招标人名称：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 招标内容：鞍湖园区凤顺路绿化提升工程的施工，具体以招标人提供的图纸和工程量清单为准。 质量标准：合格，其中绿化养护期2年，苗木成活率100% 工期要求：30个日历天。具体开工时间以招标人通知为准。 |
| 2 | 本次招标共分为一个标段，本招标项目投标保证金金额为人民币玖仟元。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位基本账户上直接转（汇）至招标人指定账户（收款单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城城南支行；账号：32001735038059500008），投标保证金可采用转账或电汇方式。在投标文件递交截止时间前，投标人将加盖投标人公章的交款凭据原件（网汇可以到基本账户银行出具网汇回单或银行盖章认可）交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件要求约定要求交纳投标保证金，其投标文件不予接收。未中标单位投标保证金在公示期满后无息退还。 |
| 3 | 现场踏勘时间：2021年11月25日11:00时前，踏勘地点：盐城市盐都区龙冈镇鞍湖园区（投标人投标前务必自行勘查现场）。 |
| 4 | 递交疑问时间：2021年11月25日15:00时前； 递交方式：发送电子邮件（邮箱）：1577576211@qq.com (发送邮件后投标人应当电话告知招标代理人) |
| 5 | 投标文件递交截止时间：2021年11月26日9:30时； 地点:盐城市盐都区世纪大厦A2幢309（盐都区国投三楼会议室） |
| 6 | 开标时间：2021年11月26日09:30时； 地点:盐城市盐都区世纪大厦A2幢309（盐都区国投三楼会议室） |

招标人联系人：周主任                                 联系电话：0515-88287576

招标代理机构联系人：朱浩                             联系电话：18751468378

第二部分  总则

1、综合说明

1.1招标规模：投资约47.9万元

招标范围：鞍湖园区凤顺路绿化提升工程的施工，具以招标人提供的工程量清单为准。

1.2项目地点：盐城市盐都区龙冈镇鞍湖园区

2、招标方式

2.1 本项目招标方式：公开招标

2.2 招标文件的组成：本项目招标文件由投标须知、总则、技术参数、投标文件编制方法及要求、开标、评标、定标、合同主要条款、评标定标办法、附件等八部分等内容组成。

3、投标人资格要求

3.1 投标人资质和等级：投标人应为具备相应的园林绿化工程履约能力的独立法人企业。

3.2 信誉要求

3.2.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.2.2企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

3.2.3投标相关单位及个人 在招投标活动中存在招标文件正文第五部分10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

3.2.4投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.3本招标项目不接受联合体投标。

3.4项目负责人资质类别和等级：具有园林绿化中级及以上职称（如职称证书未体现专业类型，则须同时提供园林绿化类大专及以上学历毕业证书）或所学专业为园林绿化类相关专业大专及以上学历【园林绿化类专业是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，并以提供的毕业证书上的专业为准】。

3.5项目负责人及授权委托人必须确保从投标截止日当月向前连续6个月均在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2020年7月11日，则投标单位需保证以上人员2020年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

3.6本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目负责人。

3.7本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

3.8项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

3.8.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位;

3、项目负责人担任其他公司法定代表人。

3.8.2项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该工程与本次招标的项目属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（此条款本工程不作要求）。

3.8.3项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.9资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

3.9.1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

3.9.2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的。

3.9.3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的。

3.9.4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。

3.9.5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

3.9.6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

3.9.7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

3.9.8.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

3.10不符合法律、法规规定的其他条件。

3.11中标人在施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，更换后的项目负责人的资格条件须符合招标文件的要求，且其资质等级和业绩不得低于原中标的项目负责人。更换项目负责人须经招标人同意。

4、资格审查方式

4.1本招标项目资格审查方式：采用资格后审办法。

5、投标有效期

本招标项目投标有效期为90 日（不少于45日）。

- 6、投标保证金、招标文件工本费及履约担保

6.1本招标项目投标保证金金额为人民币玖仟元。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位基本账户上直接转（汇）至招标人指定账户（收款单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城城南支行；账号：32001735038059500008），投标保证金可采用转账或电汇方式。在投标文件递交截止时间前，投标人将加盖投标人公章的交款凭据原件（网汇可以到基本账户银行出具网汇回单或银行盖章认可）交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件要求约定要求交纳投标保证金，其投标文件不予接收。未中标单位投标保证金在公示期满后无息退还。

6.2投标保证金缴纳方式：采用转账或电汇方式。

6.3未中标的投标人的投标保证金退还时间: 中标结果公示期满，且未收到对中标结果的异议，全额无息退还。

6.4本招标项目履约担保的形式为：履约保证金。

本招标项目履约保证金金额为中标价的5%，宣布中标结果后，中标人须在开具中标通知书前将履约保证金缴纳至招标人的指定账户，如在接到招标人通知后三天内未将履约保证金缴纳至招标人的指定账户，则招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，该中标人及其项目负责人、授权委托人将纳入盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司招投标交易黑名单，并在一年内不得进入盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司招标市场。履约保证金退还：待工程竣工验收完成后无息退还。

6.6　除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

6.6.1投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件的；

6.6.2中标后无正当理由放弃中标项目的；

6.6.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

6.6.4中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

6.6.5投标有效期间，投标人在中国行政区域有不良行为记录且在公示期内，经查属实的；

6.6.6投标人的项目负责人被反映或投诉有在建工程，并经查属实的。

6.6.7 投标人存在串通投标行为的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，除按有关法律法规规定处罚外，还将作为其不良行为记录在盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司网站上予以公示。

第三部分  技术参数

1、计税方式

本项目采用增值税一般计税方法。

2、合同定价方式

2.1固定单价合同。本项目建设工程合同采用“固定单价合同”，量的风险由招标人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，在约定的风险范围内综合单价不予调整。

2.2固定总价合同：本项目建设工程合同采用“固定总价合同”，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。投标人在投标前应复核并确认招标人提供的工程量清单及相关资料的准确性，如招标人在工程量清单中出现漏项或少算，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的价格变化由中标人承担。

本项目采取的合同定价方式是2.1方式固定单价合同。

3、投标报价的计价方法

工程量清单计价。本项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏园林定额》（2007版）（以下简称《计价定额》）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》），由招标人（发包人）提供工程数量，投标人（承包人）自主报价，工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成的计价方式。

4、招标控制价

4.1本项目招标控制价为47.9万元。本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏园林定额》（2007版）（以下简称《计价定额》）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）、 2021年第 10月份《盐城工程造价》、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，经审计部门核定后的价格（其中：招标人预算价中的材料暂估价 / 元，专业工程暂估价 / 元，均不含规费、税金）。

4.2 招标人将拒绝高于招标控制价的投标报价。

4.3单位工程费用计费程序如下：

4.3.1、分部分项工程量清单费用    人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费               人工消耗量×人工单价

材料费               材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费       机械消耗量×除税机械单价

管理费               按《费用定额》计取

利  润               按《费用定额》计取

2、措施项目费用            单价措施费+总价措施费

单价措施费            除税综合单价×清单工程量

总价措施费           （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计费

3、其他项目费用            详见工程量清单

4、规   费               （分部分项工程费用+措施项目费用+其他项目费用-除税工程设备费）×费率

其中：

1）环境保护税         （暂按0.1%计取，工程竣工结算时按市环保部门实际收取的环境保护税发票或收费凭证按实调整）。

2）社会保险费            （ 执行《费用定额》规定的费率 ）。

3）住房公积金            （ 执行《费用定额》规定的费率）。

5、税      金             【分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01】× 9  %

6、工程造价         分部分项工程量清单费用+措施项目费用+其他项目费用+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资单价参照苏建函价[2021]379号文件执行。

4、材料单价执行2021年第 10月份《盐城工程造价》市场指导除税价或市场信息除税价和招标人提供的《专业工程暂估价及结算价表》中的暂定价格，无市场指导除税价或市场信息除税价和暂定价格的参照材料目前市场除税价格。

5、机械单价中燃料费按2021年第 10月份《盐城工程造价》市场指导除税价或市场信息除税价。

6、企业管理费按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

7、利润率：按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

8、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润-工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。

二、措施项目部分：

（一）单价措施项目：

大型机械设备进出场及安拆：按项包干

（二）总价措施项目

一）通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在招标控制价编制和投标报价中应根据文件规定足额计取。

根据《费用定额》内容的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 省级标化增加费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍湖园区凤顺路绿化提升工程 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.0 | / | 0.21 |

2、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

3、非夜间施工照明费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

4、二次搬运费：执行《计价定额》。

5、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

6、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：执行《计价定额》。

7、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

8、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（工程费率为0.55%）计算。

9、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

10、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

11、建筑工人实名制费用：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（工程费率为0.04%）计算。

12、特殊条件下施工增加费：执行《计价定额》。

二）专业措施项目

上述各项措施项目费用，招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

对招标文件工程量清单《其他项目清单与计价汇总表》中确定为“暂估价”的设备材料和专业工程，发包方式招标人应根据相关文件要求执行。

2、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

3、总承包服务费：

总承包服务费是总承包单位为配合协调招标人进行的专业工程分包、对招标人自行采购的工程设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

4、	其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

四、规 费：

1、	环境保护税：暂按0.1%计取，工程竣工结算时按市环保部门实际收取的环境保护税发票或收费凭证按实调整。

2、	社会保险费和住房公积金：《费用定额》中的标准执行。

五、税 金：

本工程按增值税一般方式计税，税率为  9  %。

- 投标文件编制方法及要求

1、投标报价文件的编制依据及要求

- 1.1投标报价文件编制的依据：

1.1.1招标人发出的招标文件、工程量清单及其编制说明、答疑文件、补充通知；

1.1.2招标人提供的图纸、设计文件和设定的招标控制价；

1.1.3《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏园林定额》（2007版）（以下简称《计价定额》）及营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）;

1.1.4 省、市现行其他相关配套文件；

1.1.5 与建设项目相关的标准、施工和验收规范等技术资料；

1.1.6 施工现场情况、工程特点及投标人拟采用的施工组织设计和施工技术方案；

1.1.7 投标人的企业定额及投标期间的各类材料市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

- 1.2投标报价文件编制的要求：

1.2.1投标报价的计价成果文件必须采用招标文件提供的格式（详见附件）。

1.2.2投标人必须按招标人提供的工程量清单填报价格。除投标人自行增补的措施项目外，投标人填写的投标报价的计价成果文件（包括《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》、《总价措施项目清单与计价表》、《其他项目清单与计价汇总表》）中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量以及《暂列金额明细表》、《专业工程暂估价及结算价表》中的内容必须与招标人提供的一致。如果投标人认为招标人提供的工程量清单的内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

1.2.3招标文件中提供了暂估单价的材料，投标人必须按暂估的单价计入综合单价（材料单价组成中已包括场外运输与采购保管费），并不得改变招标人提供的《专业工程暂估价及结算价表》中的“材料编码”、“材料名称”、“规格、型号等要求”、“单位”和“单价”等栏中的内容，投标人根据招标人提供的单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在《专业工程暂估价及结算价表》中列出暂估价材料的数量、合价和汇总价格，同时对其计算的数量负责。

1.2.4招标文件中提供了《发包人供应材料一览表》的材料，投标人不得改动该表中的“材料编码”、“材料名称”、“规格、型号等要求”、“单位”和“单价”等栏中的内容，并在投标报价时列出发包人供应的材料的数量、合价和汇总价格,同时对其计算的数量负责，中标后，除非工程量变更，否则投标人填报的数量不予调整。

1.2.5如招标人在《计日工表》中列出项目和数量，投标人在投标报价时不得改动其中的“项目名称”、“单位”、“暂定数量”等栏目中的内容，且必须填列费用。

1.2.6总承包服务费是投标人为配合协调招标人进行的工程分包，或招标人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。对招标人单独发包的专业工程项目（如有，见《总承包服务费计价表》），投标人最高可按该专业工程总价值的3%计取总承包管理费；对于招标人供应的材料或设备（如有，见《总承包服务费计价表》），投标人最高可按该部分价值的1%计取总承包管理费；以上两项计入《其他项目清单与计价汇总表》总承包服务费中，并在投标报价文件中提供《总承包服务费计价表》，明确取费费率，该费费率在中标后不调整（不另计取其它费用），结算时由招标人根据实际发生的总价乘以投标人所报的费率支付给中标人；投标人在投标报价时未计取总承包服务费的，按该项费用优惠处理，竣工结算时不得计取。

1.2.7投标人必须按招标文件预算价计价程序中约定的费率计取现场安全文明施工措施费基本费、省级标化增加费、规费（包括工程排污费、社会保险费、住房公积金）和税金，上述费率不得随意调整或让利。

1.2.8投标人可以根据项目实际情况结合施工组织设计对招标人所列的措施项目进行报价,（具体详见招标人提供的工程量清单）,投标人应按要求分别报价。

1.2.9如投标人承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用招标人不再另行支付。

1.2.10投标人在投标报价时未填报综合单价的分部分项工程量清单项目，招标人视为已包括在工程量清单计价的其他单价中，无论何种原因使该清单项目发生工程量的变更，结算时均不作调整。

1.2.11投标人在投标报价时，不得进行投标总价或合价的优惠（或降价、让利）或隐性提价，投标人的工程量清单计价成果文件中汇总的投标总价应与各单位工程的总价之和一致；各单位工程的总价应与其相应的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计和规费、税金的合计金额一致；综合单价与工程量的乘积应与合价一致；合价（金额）之和应与单项费用汇总价格一致；上述情况中如有不一致，且偏差绝对值累计超过投标报价的万分之一时，招标人将认为投标人违背了工程量清单计价和诚信的原则，后果由投标人自负。

1.2.12投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的因素外，在合同实施期间材料价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本项目项目合同的风险。

1.2.13除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

2、投标文件的编制方法及要求

投标人应认真仔细阅读下述所有内容，如未按下列要求编制投标文件的视为未实质性响应招标文件要求，招标人有权拒收其投标文件或视为无效投标。

2.1、投标文件份数及密封：一式四份（正本一份，副本三份），需在投标文件封面及投标承诺书中加盖投标人、法定代表人或委托代理人印签，复印件全部加盖公章，正本与副本合并装入密封袋中，并在封袋上明确标明工程名称及投标单位名称，封袋骑缝处需盖章密封。

2.2 标书应包括的内容：

2.2.1 封面（样式见附件）；

2.2.2法定代表人投标的须提供法定代表人身份证明书原件（按附件执行）；

2.2.3如委托代理人投标的须提供授权委托书原件（按附件执行）；

2.2.4投标承诺书（样式见附件，允许另附一个详细说明）；

2.2.5报价清单；

2.2.6投标人营业执照（副本）原件及复印件加盖公章；

2.2.7项目负责人的毕业证书或中级及以上职称证书原件及复印件加盖公章。

2.2.8授权委托人及项目组成员必须为本单位正式职工，投标截止日当月向前连续6个月均在本单位缴纳养老保险。

注：以上2.2.1—2.2.8装订成册,其中证书原件材料无需装订直接放入封袋中。

正本、副本及原件封入同一个封袋中。

3、投标人必须作出明确承诺：

施工过程中一切安全问题与地方矛盾均由施工方自行负责处理。

4投标文件编制的其他要求：

4.1招标文件提供的表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

4.2投标文件须打印并装订成册，并在封面上正确标明“正本” “副本”字样。

- 5、投标有效期

5.1本招标项目投标有效期见第一部分投标须知。

5.2在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

5.3在投标有效期结束前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。

6、投标文件的密封与标志

6.1投标文件按招标文件和格式、样式要求装订、签署和盖章后应装入标书封袋，封袋大小根据需要自行制作，在每个封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

6.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

7、投标文件的递交

7.1投标人必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前完成投标文件的递交。

7.2投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

8、投标文件的修改与撤回

8.1在招标文件规定的投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式通知招标人。

8.2所递交的修改或撤回通知必须按照本招标文件中对投标文件的要求进行编制、装订、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。

8.3修改的内容为投标文件的组成部分。

9、投标费用

投标人应承担其编制和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第五部分  开标 评标 定标

1、评标定标办法和评标规则

本项目评标办法采用合理低价法，评标委员会按评标办法推荐有排序的中标候选人，由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人， 具体评标定标办法及评标规则详见附件。

2、开标、评标、定标

2.1开标按投标须知前附表规定的时间、地点举行。

投标人开标必须出席的人员为投标人的法定代表人(或其委托代理人)，必须出席的人员未出席的或未提供居民身份证(或其他有效的身份证明)，招标人或招标人委托的招标代理机构将拒收（退回）其投标文件。

开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，并由投标人代表或招标人委托的公证人员检查投标文件的密封情况，工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容。

投标人对开标内容有异议的，应当在开标现场提出，否则视同认可。

3、评标定标办法

详见附件。

4、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决：

4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

4.2投标人法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件的（如有授权）；

4.3投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

4.4经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

4.5同一投标人提交两份及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

4.6未按招标文件要求提供投标保证金的；

4.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限或承诺的质量标准低于招标文件要求的标准的；

4.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

4.9投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

4.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

4.11未按招标文件要求的承诺内容做出明确承诺的；

4.12未按招标文件要求编制投标文件的；

4.13未按招标文件规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.14参加开标会议的投标人的法定代表人（或其委托代理人）未提供居民身份证（或其他有效的身份证明）的；

4.15不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.17在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的；

4.18与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

4.19与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

4.20与招标文件提供的工程量清单不一致的；

4.21参加开标会议的投标人的法定代表人（或其委托代理人）未提供居民身份证（或其他有效的身份证明）的；

4.22本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

5、投标文件的澄清

5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面方式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正；澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3对于评标委员会要求澄清、说明或者补正的内容，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得改变投标文件的实质性内容；书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，并视为投标文件的组成部分。

5.4评标委员会对投标人提交的答复仍有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.5投标截止时间后，投标文件中没有列入的价格和优惠条件或投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6、评标、定标

6.1评标委员会组成

6.1.1评标委员会由招标人组织相关专家和其他人员组成。

6.1.2评标委员会在评标时独立开展工作，负责评审所有投标文件，并根据评标办法推荐中标候选人。

6.1.3评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、中标结果及授予合同

7.1招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期前确定。中标人确定后招标人应当将中标人名称、中标价和项目负责人在相关媒介上予以公告，并发出中标通知书。

8、其他

8.1中标结果在网上公示后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。公示期间，除中标候选人外，其他投标人如对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料；公示期满后，如中标候选人对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料。如因投标人未能及时取回原件而造成资料丢失，后果由投标人自负。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。

8.2投标须知以及答疑文件、补充通知对本条款作出补充调整的，从其规定。

8.3本条款未尽事宜，按国家和省有关法律、法规规定处理。

9、授予合同

9.1招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起3日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限、付款方式、结算办法等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，合同双方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

10、其他

10.1中标结果在网上公示后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。公示期间，除中标候选人外，其他投标人如对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料；公示期满后，如中标候选人对中标结果无异议，其委托代理人可凭居民身份证退还原件资料。如因投标人未能及时取回原件而造成资料丢失，后果由投标人自负。除原件外，所有的投标文件均不予退还，请投标人另行存档备份。

10.2招投标相关单位及个人 在招投标活动中存在以下10.2.1以及10.2.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.2.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.2.2投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

10.3投标须知以及答疑文件、补充通知对本条款作出补充调整的，从其规定。

10.4本条款未尽事宜，按国家和省有关法律、法规规定处理。

第六部分  合同主要条款

发包人：即招标人

承包人：即中标人

1、合同价

合同价的签定必须与中标价一致

2、承包方式

包工包料

3、承包范围

详见投标须知前附表

4、合同工期

4.1合同工期以中标人投标时承诺工期为准。

4.2中标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因中标人原因延误工期的，中标人应承担违约责任，按每拖延一天向招标人支付合同价贰仟元的违约金。如因招标人原因并且符合工程工期顺延的情况，经招标人签证确认后顺延。（是否补偿相应经济损失，在合同中由双方具体约定）

4.3实际开工日期以招标人发出的“开工通知书”为准。

5、 质量标准

5.1合同质量标准以中标人投标时承诺的质量标准为准。

5.2如达不到合同质量标准，中标人必须无偿整改达标准。非招标人原因，质量整改期间工期不予顺延。如达不到合同质量标准，中标人必须无偿整改达到标准，若拒不整改及整改不到位的，发包人将其列入黑名单，并三年内不得再参与盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司市场任何投标。

5.3承包人必须按发包人提供的报价单及发包人要求进行施工，保证本工程的施工质量满足要求。所有材料规格进场施工时必须达到报价单及发包人要求。

施工过程中如发包人需要调整工程内容时，承包人在接到书面通知后，必须按发包人的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；承包人确保竣工验收必须一次性验收合格，如承包人未按发包人要求进行施工的，导致竣工验收不合格，承包人必须无条件返工至合格，且每发生一次验收不合格按合同价的1‰进行处罚，在结算价中直接予以扣除。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担,工期、造价不给予补偿。若未按照热发包人要求及时整改到位的,发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经发生的工作量经验收合格后按照合格工作量的50%结算。（承包人在施工过程中不经发包人同意，自己随意改变招标文件或图纸做法，一经发现将打入黑名单，三年内不得在盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司市场进行投标

6、材料设备供应

6.1除招标文件中《发包人提供材料和工程设备一览表》（如有）中的材料为招标人供应外，其余材料均由中标人组织采购，凡由中标人采购的材料，中标人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。中标人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，中标人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。若已使用，对工程造成的损失由中标人负责。

6.2对《专业工程暂估价及结算价表》（如有）、《发包人提供材料和工程设备一览表》（如有）中单项合同估算价达到公开招标限额标准的材料或设备，招标人（招标人和中标人）必须采用公开招标的方式确定最终供应价格，由中标人负责材料进场时的质量把关，确保材料无质量问题。

6.3对《专业工程暂估价及结算价表》（如有）中单项合同估算价在限额以下的材料或设备，招标人保留通过询价、谈判、公开招标或邀请招标方式确定最终供应价格的权利，并由中标人负责按招标人确定的价格和规格型号签订采购合同并支付采购款。对该部分材料或设备，中标人应至少提前30天向招标人提供所需材料或设备供应计划或采购方案，提请招标人进行市场调查或共同组织采购。招标人在结算时向中标人支付其负责采购、保管、配合管理、开票等的费用，该费用为采购合同总价的3%。

6.4对《发包人提供材料和工程设备一览表》（如有）的材料或设备，中标人应提前30天向招标人提供所需材料或设备供应计划，包括：材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等，招标人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知中标人，由中标人和招标人共同清点，由中标人接收，其材料的质量由中标人把关。如招标人在本项目招标文件中未明确要求投标人针对上述材料或设备自报总承包服务费的，签订合同时招标人和中标人最高可按不超过招标人供应材料或设备采购合同总价的1%的标准协商计取总承包服务费。

7、工程付款

工程款指合同价（即中标价） 扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料总价、发包人供应材料总价及上述四项的税金和规费后的工程价款。

具体付款幅度如下：

- 工程竣工验收合格一个月内支付合同价款的40%；

- 2、工程竣工验收合格一年后付至合同价款的70%；

- 3、工程竣工验收合格满两年后二次无任何责任缺陷验收并经审计结束后付清。

- 注：按以上付款进度，无任何利息补偿。

- 农民工工资支付方式：以银行、保险公司提供农民工工资支付保函。对未及时支付农民工工资的施工企业，招标人应当书面报告给招投标监管部门和建设行政主管部门。

8、合同定价方式与工程结算

8.1 本项目采用固定单价合同，合同实施过程中风险范围内中标综合单价不作调整。

8.2 结算价=中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、发包人供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程价款±招标文件及合同约定可以调整的价格。

8.2.1 上式中招标文件及合同约定调整的价格包括但不限于以下情况：

8.2.1.1由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，增加在不超过10%时其费用执行投标时的综合单价,增加超过10%时应重新定价。减少时,其费用执行投标时的综合单价。

8.2.1.2在投标报价书中有综合单价的，增加量不超过10%时执行报价书中的综合单价；在投标报价书中有类似综合单价的，增加量不超过10%时参照报价书中的类似综合单价执行。减少时,其费用执行投标时的综合单价。

8.2.1.3工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，在投标报价书中没有综合单价的，其相应综合单价的确定：由中标人按照招标文件及投标书中的计价依据和取费标准，执行施工期间人工工资标准和盐城市造价处公布的信息材料均价提出，并经有资质的审计机构审计后，按中标下浮率对以上项目的总价进行下浮，并经招标人确认后进行结算。

中标下浮率计算公式如下：

投标报价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价及上述三项的税金）

下浮率＝1－                                              ×100%

预算价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价及上述三项的税金）

注：上式中暂估材料总价、发包人供应材料总价以招标人公布的为准。

8.2.1.4由于分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更引起的措施项目变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费已有的项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由中标人根据措施项目变更情况提出适当的措施费变更，经招标人确认后调整。

8.2.1.5施工期间部分材料市场价格发生变化超出一度幅度时的风险约定：参照苏建价〔2008〕67号文（关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见）。

8.2.1.6以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，影响工程造价的，相应调整工程价款。

8.3以上关于合同定价与结算方式条款中未尽事宜由双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）以及相关配套文件中关于工程价款调整与结算的内容进行协商，并在合同中具体约定。

9、安全施工

此工程必须确保安全，若发生不安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切责任。

10、缺陷责任和保修责任

10.1缺陷责任

10.1本项目缺陷责任期为24个月。

10.2中标人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

10.3缺陷责任期内，招标人对已接收使用的工程负责日常维护工作。

10.4由于中标人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，招标人有权要求中标人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过1年。

10.5绿化养护期为2年，在养护期内无条件服从招标人的精细养护要求，按照《盐城市市区绿化养护项目管理规定》、《盐城市园林管理处绿化养护工作百分考核办法（试行）》和《盐城市区绿化养护工作百分考核计分标准（试行）》（详细内容请到盐城园林绿化网查询，网址：http://www.yclhw.cn）接受绿化养护考核检查和奖罚。

10.6及时清除和补植死亡苗木及不合格苗木［包括：①死亡苗木、②成活后长势不良的不合格苗木（如半边苗、半截苗、半冠苗、半死苗、脱脚苗、黄枯苗、破皮苗、病虫苗都为不合格苗木）、③该发叶而未正常发叶苗木、④发叶后落叶的苗木］、清除杂草、浇水施肥、修枝整型，治虫防病。补植苗木规格必须大于原设计要求，乔木：胸径增大0.5cm，灌木：修剪整形后与存活苗木一致。

10.7对未能及时清除和补植死亡苗木、不合格苗木的，招标人可扣处苗木综合价等额的违约金，并可组织替代施工。

10.8养护期内须执行招标人对养护的指令，浇水、施肥、修剪等正常养护工作要在招标人规定的时间内完成，若不能在规定时间完成或不到位的，招标人可组织替代施工，其替代施工所发生的工程量可按实际费用的2倍予以扣款，其工程量凭替代施工的施工企业报验单和工地代表现场签证确定。

10.9死亡及缺少苗木必须在下一季节补植完成，树阵树木、景观树木随死随清随补，死亡及缺少苗木确系无法补植的，经招标人同意后可不补植；死亡及缺少苗木中标人虽然补植困难，但招标人认为必须补植的，中标人应当补植。

10.10绿化2年后绿化成活率、保存率均为100%，并达到各项质量指标方可移交。

养护期满移交时，生长不良或未按规范养护的树木、招标人指出整改而未整改或整改未到位的树木，不予移交或延长养护期。

10.11其他关于缺陷责任的有关约定由合同双方根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质［2005］7号）的有关规定在合同中具体约定。

11.2保修责任

11.2.1本项目质量保修范围、期限和责任由合同双方在合同条款中具体约定。

11.2.2合同双方质量保修范围、期限和责任的约定应不低于《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）中规定的最低标准和要求。

12、工程分包

12.1本招标项目《专业工程暂估价表》（如有）中，单项合同估算价达到公开招标的限额标准的，招标人将采用公开招标的方式确定最终发包价。如招标人在本项目招标文件中未明确要求投标人针对该部分专业工程自报总承包服务费的，签订合同时招标人和中标人最高可按不超过该专业工程发包价的3%的标准协商计取总承包服务费。

12.2本招标项目《专业工程暂估价表》（如有）中，招标人拟自行发包的公开招标限额以下的专业工程项目，如招标人在本项目招标文件中未明确要求投标人针对该部分专业工程自报总承包服务费的，签订合同时招标人和中标人最高可按不超过该专业工程发包价的3%的标准协商计取总承包服务费；该部分工程中标人可以施工的，在同等价格条件下可优先获得考虑，但不得计收总承包服务费。

12.3中标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，必须在施工方案中将拟分包方案进行说明；并在签订合同时经招标人确认，同时，中标人应保证在合同实施期间接受分包的第三人应具有国家相关资质规定的资格以及其他限制性条件。

12.4中标人不得将工程进行转包和违法分包，若发现中标人擅自进行转包和违法分包，招标人有权解除合同，并要求中标人支付违约金。

13、违约责任

合同生效后，招标人或中标人如有违约，应按《中华人民共和国合同法》承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额和计算方法由合同双方在合同中具体约定。

14、其他

14.1工程施工管理

14.1.1合同生效后，中标人应严格按投标承诺履行合同，中标项目负责人及项目部组成人员必须常驻现场实施施工管理，中途如须离开超过3个工作日，必须经招标人同意，否则招标人有权终止合同，并要求中标人支付违约金。

14.1.2 本项目施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用（征地、拆迁、清障原因除外）与招标人无涉，均由中标人自行负责，并在投标报价中考虑。

14.1.3临时设施搭设必须服从招标人的统一组织，不得随意搭设。

14.1.4工程必须确保安全，中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款或履约保证金时扣除。

14.1.5本工程施工期间发生的一切安全事故，其责任由中标人承担。中标人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受招标人及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查应以不影响施工单位的工程施工为前提，对于招标人及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，中标人必须在限期内进行整改。由于整改造成工期延误的责任由中标人承担。招标人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除中标人对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，中标人应按有关规定立即上报有关部门并通知招标人，同时按相关规定处理。

14.1.6中标人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。

14.1.7本项目合同实施期间所有消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、文明施工均由中标人负责，并自行承担由此发生的相关费用。

14.1.8中标人进场后自觉服从招标人对工地安全、标准化现场、总平面布置的管理，如出现不服从、不配合等现象，招标人有权按违约处理。

14.1.9为确保工程质量，本工程已委托监理公司进行工程建设监理。具体负责质量、工期、投资的控制及相关单位关系的协调、安全和文明施工的监督。承包人必须按有关规定，自觉配合，接受监理，关键工序应进行旁站把关，如发现不符合设计和国家现行施工规范、验收标准，承包人应立即整改，否则发包人将追究承包人的责任，并承担由此造成的损失。

14.1.10工程师的检查验收不应影响正常施工。检查验收不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。

14.1.11施工过程中，外购土（如有）进场、土壤改良（含施肥）、苗木进场等所有工序承包人应进行自检，并在工序验收前以书面形式通知发包人或监理工程师验收，未经发包人或监理工程师验验收合格，不得进入下道工序的施工。

14.1.12承包人竣工清场前，必须将现场的建筑垃圾及生产、生活等临时设施拆除、清运出施工现场，并对拆除后的室外场地进行整理，否则发包人有权让第三方代为实施，但所发生的费用由发包人直接在承包人到期工程款中扣除。

14.1.13 施工过程中须考虑成品保护措施费用以及材料运输过程中防尘、密闭运输、安全等措施费用、路面清洁、洒水等相关费用及与建设、城管等部门之间的矛盾协调、处罚及应上缴的相关规费等费用，承包人须自行考虑，并将其考虑进入承包报价中，与发包人无涉。成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由发包人另行安排施工队伍修复，费用由发包方安排的施工单位报价，在承包人结算总价中按3倍的价格扣减。

14.1.14工程所发生施工、生活、消防用水、用电由承包人挂表计量，水、电费用按供电局、自来水公司收费费用及损耗在每次电费结算时按月缴清。

14.2本工程投标报价由各投标人根据招标文件、工程量清单、施工图纸、施工现场实际情况、拟建工程施工组织设计、苗木市场价格和国家政策性调整风险等因素自主确定，中标后合同风险内容及其范围（幅度）内的综合单价不再调整。下列工作内容各投标人在投标报价中综合考虑并将其计入报价，发包人不另行结算：

（1）投标报价范围包括（但不限于）建筑垃圾废弃物清运、地形整理（场内土方平衡、地形改造等）、土壤改良、施肥、花草树木栽植、移植、养护管理一年等内容。

（2）施工前须整理场地，清运所有渣土、垃圾土，树穴、花池须换为耕植土，清杂、运输清理及换土费用。

（3）投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。为满足苗木或植物生长的需要，收集表层种植土壤堆放到合适位置，地形整理后再均匀覆盖绿化种植区域而发生的费用。

（4）按工程量清单和施工图纸设计要求选择合适规格的苗木进行放线、栽植、运输以及浇水、修剪、支撑、树干包裹、夏季遮荫、防台抗台、抗旱排涝、病虫害防治等养护一年所发生的一切费用。

（5）投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土方稳定支撑措施、协调各类矛盾、多工种交叉所需各类措施而产生的损失和费用；

（6）养护期2年内补植换植死亡、生长势较弱、人为破坏和不合格苗木的苗木费及所需的各项措施费。

（7）按照发包人的要求，承包人需考虑养护期间可能发生的临时性养护突击任务所需增加的相关费用。承包人养护期间需无条件服从发包人的指令,做好养护工作。

（8）成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

（9）提供竣工图、施工、结算、养护电子档案等费用。

（10）安全生产、文明施工措施费，安全警示牌、安全生产横幅、施工总平面图、文明施工宣传标语等费用。

（11）招标范围内的施工与养护过程中产生的垃圾废弃物清运费。

（12） 本招标项目绿化工程请各投标人在投标报价时充分考虑投标时间到施工栽植时间的市场变化和价格风险，结算时中标综合单价不予调整。

（13）本工程施工过程中遇到的地方矛盾或平行、交叉施工承包商之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

（14）竣工清场前，必须将现场的建筑垃圾及生产、生活等临时设施拆除、清运出施工现场，并对拆除后的室外场地进行整理，否则发包人有权让第三方代为实施，但所发生的费用由发包人直接在承包人到期工程款中扣除。

14.3招标人在每次付款前组织一次验收，苗木成活率达不到100%，招标人将停止第二次支付工程款，直至承包人整改满足招标人要求。

14.4本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

14.5 本项目发包人要求承包人严格按照盐建建筑〔2016〕35号《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》文件要求执行。

14.6本合同条款未尽事宜由双方按照《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本的有关内容在合同中具体约定。

第七部分  评标定标办法

一、评标办法：

本项目评标办法采用合理低价法，由评标委员会按资格审查、符合性评审、商务性评审三方面对投标文件进行评审。

（一）资格审查

1、审查各投标人及其项目负责人、授权委托人的资格是否符合招标公告和招标文件的规定。

2、审查以投标人提供的有效的营业执照（副本）原件、项目负责人中级职称或毕业证原件。

未提交上述原件(或带有二维码的复印件视为原件)资料、资料不全或提供的资料无效的，或投标人有违反《盐城市市场廉政准则规定（试行）》中规定情形的不予通过资格审查。

注：招标人要求提交的证书等复印件加盖公章资料如因年检或变更登记等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。

（二）对于通过资格审查的投标人进行符合性和商务性评审：

1、符合性评审

投标人的投标文件是否符合招标文件，开、清标过程中发现的情况是否存在应予无效投标的情况，主要包括：投标保证金是否已按招标文件要求递交；投标文件的格式、签章和正副本数量是否符合招标文件的要求（计价成果文件封面造价人员签章不作要求）；招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求；投标人信誉、履约情况是否良好，近三年是否无重大工程质量、安全责任事故。

符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

2、商务性评审

（1）投标人的投标报价不高于招标招标控制价。

（2）投标文件等于3家时，直接推选最低价为第一中标候选人（资格审查和符合性审查不通过的投标人不得推选为中标候选人）。

（3）有效的投标人的投标报价的平均价作为评标控制价，评标控制价一经确定，不因投诉、复议等外部因素改变，计算错误除外。

有效的投标人的投标报价的平均价作为评标控制价（评标控制价的确定：若投标文件少于7家时，则全部投标报价的平均值为A；若投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取平均值为A；若投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取平均值为A）。

评标基准价=A×K，K值在开标前由招标人当场确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

上述（1）至（3）项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述（1）至（3）项任意一项要求的，不予通过商务性评审。

（三）中标候选人的推荐

对于通过符合性评审和商务性评审的投标人，评标委员会按有效投标报价与评标基准价差额的绝对值由小到大推荐1名有排序的中标候选人；投标人差额的绝对值相等的低价优先，投标人的投标报价相等时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

二、定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

附件1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                        （投标人）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的           （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加                            （招标人名称）的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：

附件3

标书封面样式：

本

（项目名称）

投 标 文 件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

附件4

投 标 承 诺 书

（招标人）                     ：

- 根据已收到的               的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写            元（￥：       元）的总价承包招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并在      天内竣工。

3、我方保证本工程质量达国家规定的      标准。

4、本次投标，我方将派出         （项目经理）作为本工程项目经理部的项目经理。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受盐城市建设局的处理。

7、施工过程中一切安全问题与地方矛盾由我方自行负责处理，与建设单位没有任何关系。

8、我单位承诺在施工过程中不经发包人同意，自己随意改变招标文件或图纸做法，一经发现自愿被发包人打入黑名单，自愿三年内不在盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司市场进行投标。

投标人：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

邮政编码：             电话：          传真：

日期:            年           月            日